Déclaration de Travail d’Architecture
Projet : Foossus géoconscient Client : Foosus

Table des Matières
1. Objet de ce document
2. Déclaration de travail d’architecture
3. Objectifs et périmètre
4. Rôles et responsabilités
5. Approche architecturale
6. Plan de travail
7. Risques et facteurs de réduction
8. Critères d’acceptation et procédures
9. Approbations signées

Information sur le document
Nom du projet	Foossus géoconscient
Préparé par :	Antoine Labard
N° de version du document :	0.1
Titre :	Déclaration de travail d’architecture
Date de version du document :	2025-05-19
Revu par :	Antoine Labard
Date de révision :	2025-05-19
Liste de distribution :
De :
Date :	2025-05-19
Email :
Pour Action :
Date de rendu :
Email :
Types d’action :	Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion, Autre (à spécifier)
Historique de versions du document	Voir git

Objet de ce document
Ce document est une Déclaration de travail d’architecture pour le projet Foossus géoconscient.
La Déclaration de travail d’architecture définit le périmètre et l’approche qui seront utilisés pour mener à bien un projet d’architecture. La Déclaration de travail d’architecture constitue habituellement le document qui permet de mesurer la réussite de l’exécution du projet d’architecture et peut former la base de l’accord contractuel entre le fournisseur et le consommateur de services d’architecture. En général, toutes les informations de ce document doivent se situer à un haut niveau.
La Déclaration de travail d’architecture peut être documentée sur un wiki ou l’intranet plutôt que par un document texte. Pour faire encore mieux, vous pouvez utiliser un outil sous licence TOGAF pour restituer cette production.
Ce modèle montre les contenus « typiques » d’une Déclaration de travail d’architecture et peut être adapté pour être aligné sur toute adaptation TOGAF implémentée.
Déclaration de travail d’architecture
Requête du projet et contexte
La requête du projet s’inscrit dans un contexte de forte croissance et de transformation stratégique pour Foosus, startup innovante du secteur alimentaire. L’objectif est de disposer d’une plateforme technologique moderne capable de répondre aux exigences de scalabilité, de sécurité et de conformité. Cette refonte vise égaement à renforcer la mise en relation entre consommateurs et producteurs locaux grâce à la géolocalisation, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale et une intégration facilitée des partenaires et nouveaux services.

Description du projet et périmètre
Le projet consiste en la refonte complète de l’architecture du système d’information de Foosus afin de répondre aux enjeux de croissance, de performance et d’innovation de l’entreprise :
- L’analyse de l’existant.
- La définition et la mise en œuvre d’une nouvelle architecture, privilégiant une approche modulaire et évolutive.
- La migration progressive des applications et des données, en assurant la continuité de service.
- L’accompagnement au changement, en veillant à la formation des équipes techniques et métiers.
Le périmètre du projet englobe la refonte des applications métiers, des bases de données, des interfaces utilisateurs, des outils de gestion et des processus d’intégration avec les partenaires externes.
Vue d’ensemble
Il s’agit de passer d’un système hétérogène et difficile à faire évoluer à une architecture moderne, modulaire et scalable, basée sur des microservices et des standards ouverts. La livraison se fera de manière incrémentale et sans interruption de service.
Alignement stratégique
L’alignement stratégique du projet consiste à harmoniser la nouvelle architecture technologique avec les objectifs métiers de l’entreprise. La collaboration entre la direction générale et la direction informatique choix répondent aux enjeux de développement de l’entreprise.

Objectifs et périmètre
Objectifs
Les objectifs business de ce travail d’architecture sont les suivants :
Objectif Business	Notes
Assurer la continuité de service pendant la transition	Maintenir la plateforme existante opérationnelle tout en développant la nouvelle, afin d’éviter toute interruption pour les utilisateurs.
Permettre l’adhésion continue de nouveaux fournisseurs et clients	Dissocier les nouvelles livraisons de l’architecture actuelle pour accepter de nouveaux membres sans perturber l’activité en cours.
Libérer la créativité et l’expertise des équipes techniques	Offrir un environnement propice à l’innovation, permettant aux équipes de concevoir une plateforme évolutive et performante.
‍Soutenir la croissance rapide de la base d’utilisateurs	Concevoir une plateforme capable de doubler le nombre d’utilisateurs, sans perte de performance.
‍Garantir une expérience utilisateur personnalisée	Maintenir une plateforme réactive et fiable, essentielle pour le succès des campagnes marketing et la satisfaction client.
‍Améliorer la capacité opérationnelle globale	Satisfaire des objectifs transverses, quels que soient les choix techniques, pour renforcer l’efficacité et la compétitivité de Foosus.

Périmètre
Le projet consiste en la refonte complète de l’architecture du système d’information de Foosus afin de répondre aux enjeux de croissance, de performance et d’innovation de l’entreprise :
- L’analyse de l’existant.
- La définition et la mise en œuvre d’une nouvelle architecture, privilégiant une approche modulaire et évolutive.
- La migration progressive des applications et des données, en assurant la continuité de service.
- L’accompagnement au changement, en veillant à la formation des équipes techniques et métiers.
Le périmètre du projet englobe la refonte des applications métiers, des bases de données, des interfaces utilisateurs, des outils de gestion et des processus d’intégration avec les partenaires externes.

Parties prenantes, préoccupations, et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Ash Callum, CEO	Assurer la croissance durable, la compétitivité et la capacité d’innovation de l’entreprise.	Créer une plateforme évolutive et fiable, capable de soutenir l’expansion et l’innovation rapide.
Daniel Anthony, Directeur Produits (CPO)	Garantir l’alignement entre la solution technique et les besoins business, accélérer la mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités.	Disposer d’une architecture qui permette l’expérimentation, l’innovation produit et l’intégration rapide des besoins métier.
Natasha Jarson, Directrice Informatique (CIO)	Maîtriser la complexité technique, fiabiliser les déploiements et garantir la sécurité et la disponibilité du SI.	Mettre en place une architecture standardisée, résiliente et adaptée à la croissance, tout en assurant la sécurité et la conformité.
Jack Harkness, Responsable des Opérations	Assurer la continuité de service et la fluidité des opérations lors des phases de transition technique.	Faciliter une migration sans interruption, garantir la stabilité opérationnelle et la performance sur le terrain.
‍Équipes de développement	Pouvoir expérimenter tout en bénéficiant de standards, réduire le temps passé à gérer les incidents en production.	Travailler dans un environnement technique cohérent, propice à l’innovation, à la qualité et à la rapidité de livraison.
‍Équipes produit	Obtenir des livraisons régulières et fiables, pouvoir tester rapidement de nouvelles idées auprès des utilisateurs.	Disposer d’une plateforme flexible permettant l’expérimentation, l’itération rapide et la prise en compte des retours clients.
‍Partenaires internes et externes	Intégrer facilement leurs solutions ou services, bénéficier d’une architecture documentée et ouverte.	Collaborer efficacement grâce à des API et des standards clairs, accélérer l’intégration et l’innovation conjointe.

Approche managériale
L’approche managériale adoptée pour la transformation de la plateforme Foosus repose une organisation favorisant l’autonomie, l’expérimentation et la prise d’initiative, tout en assurant un cadre clair pour la prise de décision et la gestion des priorités. La communication transparente occupe une place centrale dans cette démarche. Les managers accompagnent les équipes dans la résolution des problèmes. Par ailleurs, elle met l’accent sur la gestion du changement et l’adaptation.
Enfin, la réussite de la transformation repose sur la capacité à mesurer régulièrement les progrès, pour servir de rétroaction positive et encourager les équipes.
Procédures de changement de périmètre
Lorsqu’un besoin d’évolution du périmètre (ajout, suppression ou modification de fonctionnalités, d’acteurs, de processus ou de systèmes) est identifié, la procédure suivante s’applique :
1. Soumission d’une demande de changement.
2. Enregistrement et qualification.
3. Évaluation des impacts sur le projet.
4. Analyse de la conformité avec l’architecture cible et aux principes directeurs.
5. Décision de la gouvernance.
6. Implémentation et mirgration.

Rôles et responsabilités
Structure de gouvernance

Process du projet
Un rythme de réunions régulières structure la collaboration : chaque équipe technique et produit se réunit quotidiennement pour faire le point sur l’avancement, tandis que des réunions hebdomadaires de synchronisation rassemblent les équipes produit et développement. Un comité de pilotage mensuel regroupe la direction et les responsables métiers pour suivre l’avancement. Les comptes-rendus sont systématiquement diffusés pour assurer la transparence auprès de toutes les parties prenantes.
La gestion documentaire s’appuie sur un dépôt centralisé, accessible à toutes les équipes.
En cas de blocage critique ou de risque majeur, une procédure d’escalade permet d’alerter rapidement le responsable concerné et le comité de pilotage, de définir un plan d’action correctif et d’assurer le suivi jusqu’à résolution. Toute demande de changement (périmètre, priorités, exigences) suit un processus formalisé.

Rôles et responsabilités (RACI)

Approche architecturale
Process d’architecture
La méthode de développement d’architecture TOGAF (ou ADM pour « Architecture Development Method ») décrit une méthodologie des meilleures pratiques pour le développement architectural. Néanmoins, toutes les phases ne sont pas également pertinentes pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit l’utilisation de l’ADM pour ce projet spécifique.
Phase	Entrée/Sortie
Préliminaire	Demande de mise en chantier d’architecture
A —Vision de l’architecture	Déclaration du travail d’architecture, Vision d’architecture
B —Architecture business	Docuemnt de définition d’architecture métier, Spécification des exigences métier
C — Architecture des systèmes d’information	Document de définition d’architecture SI, Spécification des exigences SI
D — Architecture technologique	Document de définition d’architecture technique
E —Opportunités et solutions	Plan d’implémentation et de migration, roadmap d’architecture, catalogue des solutions
F —Planning de migration	Plan de migration détaillé, évaluation des risques et plans de mitigation, contrat d’architecture
G —Gouvernance de l’implémentation	Modèle de gouvernance et d’implémentation, rapportrs de conformité, contrats d’architecture mis à jour
H —Management du changement d’architecture	Processus de gestion du changement, journal des changements, rapports e revue d’architecture
Management des conditions requises	Mise en place d’un SMQ respectant la norme ISO 9001

Contenu de l’architecture
Le cadre de contenu d’architecture TOGAF (ou ACF pour « Architecture Content Framework ») fournit une catégorisation des meilleures pratiques pour le contenu de l’architecture. Néanmoins, tous les éléments ne sont pas également pertinents pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit les zones de contenu pertinentes pour ce projet spécifique.
Zone de contenu	Entrée/Sortie	Notes
Principes, Vision, et Conditions requises de l’Architecture	Principes d’architecture, vision	Principes d’architecture, vision cible, conditions requises métier/technique, exclusions, KPI.
Architecture Business	Modèles de processus métier, exigences métier	Modèles de processus métier, rôles/acteurs, exigences métier, analyse des écarts, KPI.
Architecture des systèmes d’information — Données	Modèles de données	Modèles de données, flux d’information, exigences RGPD, analyse existant/cible, intégration.
Architecture des systèmes d’information — Applications	Modèles d’interaction, exigences fonctionnelles	Cartographie applicative, interactions, exigences fonctionnelles, standards d’API.
Architecture technologique	Modèles d’infrastructure	Modèles d’infrastructure, standards techniques, exigences Green IT, sécurité, scalabilité.
Réalisation de l’architecture	Roadmap, Plan de migration, Contrat d’architecture, Gouvernance	Roadmap, plan de migration, gouvernance, suivi conformité, gestion des changements.

Méthodologies pertinentes et normes de l’industrie
Soutien au Continuum de l’entreprise. Le travail sera encadré par la certification aux normes de sécurité ISO 27001, de Green IT en matière d’écoconception, et par la méthodologie de travail Agile. Un système de gestion de la qualité sera mis en place en respectant la norme ISO 9001.
Les autres points notables relatifs à l’approche architecturale incluent :
Niveau de détail : L’architecture cible couvre à la fois le niveau stratégique, le segment (nouvelle plateforme e-commerce) et la capacité.
Période de temps : On prévoit 6 mois pour la conception et le prototypage, puis une migration progressive et une amélioration continue basée sur les retours utilisateurs.
Sujet couvert : La conception, le développement, le déploiement et la gouvernance, incluant la sécurité, la conformité RGPD et la responsabilité environnementale (Green IT).
Ligne de base vs cible : Analyse de l’existant et élaboration du modèle cible, avec migration progressive.
Itération : L’ADM TOGAF est appliqué de manière itérative : chaque cycle permet d’affiner la vision, d’intégrer les retours utilisateurs et d’ajuster la trajectoire en fonction des priorités business et des capacités techniques.
Partitionnement : L’architecture microservices est organisée autour des domaines fonctionnels.

Plan de travail
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables du travail d’architecture.
Phase A : Vision de l’architecture
Activités
- Définition de la vision cible, du périmètre, des objectifs, des contraintes et des parties prenantes.
- Validation du contexte business, recueil des besoins, obtention des accords.
Livrables
- Déclaration de travail d’architecture : Périmètre, objectifs, hypothèses, risques.
- Vision d’architecture : Description synthétique de l’état cible, enjeux, valeur attendue.
Phase B : Architecture métier
Activités
- Modélisation des processus métier, des fonctions, des rôles et des flux de valeur.
- Analyse de l’existant et définition de l’architecture métier cible.
Livrables
- Document de définition d’architecture métier : Modèles de processus, organisation, rôles.
- Spécification des exigences métier : Besoins, attentes, critères de succès.
Phase C : Architecture des systèmes d’information (SI)
Activités
- Définition de l’architecture des données et des applications pour supporter le métier.
- Modélisation des flux d’information, des entités, des interactions applicatives.
Livrables
- Document de définition d’architecture SI : Modèles de données, applications, cartographie des flux.
- Spécification des exigences SI : Contraintes, besoins fonctionnels et techniques.
Phase D : Architecture technique
Activités
- Conception de l’infrastructure technique.
- Définition des standards technologiques et des plateformes cibles.
Livrables
Document de définition d’architecture technique : Schémas d’infrastructure, choix technologiques.
Phase E : Opportunités et solutions
Activités
- Identification des solutions potentielles, évaluation des options, élaboration du plan de mise en œuvre.
- Analyse des risques, estimation des coûts et bénéfices.
Livrables
- Plan d’implémentation et de migration : Projets, lots, jalons, dépendances.
- Roadmap d’architecture : Séquencement des évolutions.
- Catalogue des solutions : Description des options retenues.
Phase F : Planification de la migration
Activités
- Priorisation des projets, planification détaillée des transitions, gestion des dépendances.
- Analyse des coûts, bénéfices, risques, et impacts.
Livrables
- Plan de migration détaillé : Planning, ressources, budgets, trajectoire de transformation.
- Évaluation des risques et plans de mitigation : Analyse des points critiques.
- Contrat d’architecture (Architecture Contract) : Engagements entre parties prenantes.
Phase G : Gouvernance de l’implémentation
Activités
- Suivi de la conformité des projets à l’architecture cible, gestion des écarts, pilotage des livraisons.
- Animation de la gouvernance, reporting, arbitrages.
Livrables
- Modèle de gouvernance de l’implémentation : Rôles, processus, comités.
- Rapports de conformité : État d’avancement, écarts, plans d’actions.
- Contrats d’architecture mis à jour : Ajustements selon les réalités du projet.
Phase H : Gestion du changement d’architecture
Activités
- Mise en place d’un processus de gestion des changements, suivi des demandes d’évolution.
- Mise à jour continue de la documentation et des référentiels.
Livrables
- Processus de gestion du changement : Procédures, outils, responsabilités.
- Journal des changements (Change Log) : Historique des évolutions.
- Rapports de revue d’architecture : Bilan, leçons apprises, recommandations.

Plan de communication
Évènements
Un epremière résunion réunissant l’ensemble des acteurs, pour présenter la vision et les étapes de réalisation du projet. Des rendez-vous mensuels permettent de valider les jalons et de suivre l’avancement global. À chaque fin de sprint ou livraison majeure, des démonstrations sont proposées pour présenter les avancées, recueillir les retours et corriger les problèmes si besoin. Nous accompagneront la formation des équipe équipes lors des déploiements.
Canaux
Le communication passera par des réunions la planification, des emails ciblés pour les annonces officielles, ainsi qu’une plateforme collaborative(par exemple Slack) la gestion des tâches. Enfin, des sessions de formation et des webinaires sont organisés à chaque jalon important pour accompagner la montée en compétences et faciliter l’appropriation des évolutions par toutes les parties prenantes.
Formats
Le diaporama ser privilégié lors des réunions. Un compte rendu sera rédigé pour garder la trace de chacune d’elles. Par ailleurs, une documentation sera écrite pour permettre au parties prenantes de s’approprier les nouveaux outils. Enfin, une newsletter régulière assure une communication des informations importantes à l’ensemble des collaborateurs.
Contenu
La communication inclut la présentation claire de la vision et des objectifs du projet. Sont également communiqués régulièrement l’avancement du projet et les livrables produits. Enfin, des informations pratiques concernant les phases de migration ou les consignes de tests.
Durée et effort
La phase initiale d’architecture et de prototypage est prévue sur une période de 6 mois, avec un budget maximal de 50 000 USD. La planification doit tenir compte de la coexistence temporaire avec la plateforme legacy, des pratiques durables (Green IT) et du respect des exigences de qualité (ISO 9001), de sécurité (ISO 27001) et de conformité réglementaire (RGPD).
Collaboration
La collaboration passera par l’harmonisation entre les équipes techniques, produit, opérations et direction. Les ateliers de co-construction, les journées d’équipe et l’utilisation d’un dépôt architectural partagé favorisent la transparence, la mutualisation des connaissances et l’alignement sur une vision commune.

Le contact entre les équpes, la documentation vivante et la remontée rapide des retours permettront d’ajuster la trajectoire du projet.
Plan et calendrier du projet
Le projet se déroule sur 6 mois. Nous devons répartir les jalons selon cette contrainte de temps :

- Mois 1 : Planification détaillée et conception de l’architecture cible.
- Mois 2 : Création des modèles de données, modèles de flux, plans de migrations et preuves de concept.
- Mois 3 à 5 : Développement d’un prototype, tests et intégration avec le système existant.
- Mois 6 : Déploiement de la nouvelle solution, suivi des incidents de production et retours d’expérience pour planifier la prochaine itération.

Risques et facteurs de réduction
Analyse des risques
ID	Risque	Gravité / (de 1 à 3)	Proba-bilité / (de 1 à 3)	Facteur de réduction	Propriétaire
1	Dépassement du budget	2	3	Prévoir des ateliers techniques en amont, tests d’intégration	CEO
‍2	Retard dans la livraison des développements	2	3	Renforcer le suivi des plannings, organiser des points hebdos	CIO
‍3	Défaillance technique lors de la migration	3	1	Réaliser des tests de migration, prévoir un plan de rollback	CIO
‍4	Résistance au changement des utilisateurs	2	2	Mettre en place des actions de formation et de communication	CPO

Hypothèses
Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture :
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1	La plateforme existante restera en maintenance, sans nouveaux développements majeurs.	Permet de concentrer les ressources sur la nouvelle plateforme, mais risque d’obsolescence ou de limitations métier.	CIO
2	La nouvelle architecture sera conçue pour être évolutive et intégrer facilement de nouvelles technologies.	Favorise l’innovation et la pérennité, mais nécessite une veille technologique et une gestion rigoureuse des standards.	CIO
3	Les équipes métiers et techniques adopteront rapidement les nouveaux outils et processus.	Accélère la transition, mais un manque d’adhésion peut ralentir la migration et générer des résistances internes.	CPO
4	Les partenaires internes et externes pourront intégrer leurs solutions via des API documentées.	Accélère l’innovation et l’ouverture, mais dépend de la qualité de la documentation et de la standardisation des API.	Responsable des opérations
5	La migration des utilisateurs vers la nouvelle plateforme sera progressive et contrôlée.	Réduit les risques d’interruption de service, mais nécessite une gestion fine de la coexistence des deux plateformes.	Responsable des opérations

Critères d’acceptation et procédures
Métriques et KPIs
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Nombre d'adhésions d'utilisateurs par jour	Statistiques d’usage, enquêtes internes	Augmentation de 10 %	Assurer l’appropriation des évolutions par les utilisateurs et maximiser la valeur métier.
Adhésion de producteurs alimentaires	Enquête sous forme de sondage	Plus de 4/mois	Assurer l’appropriation des évolutions par les utilisateurs.	À voir trois mois après le déploiement
Délai moyen de parution	Statistiques sur le travail des équipes techniques	Moins d’une semaine	Mesurer la qualité perçue et l’adhésion des utilisateurs à la nouvelle architecture.
Taux d'incidents de production P1	Rapports d’incidents	Moins de 1/mois	Garantir la continuité des services.

Procédure d’acceptation
La procédure d’acceptation garantit que la solution déployée correspond aux attentes des utilisateurs et des parties prenantes, tout en assurant la conformité aux critères contractuels.
1. Les critères d’acceptation sont formalisés et validés par les équipes métier et les parties prenantes. Ces critères couvrent les aspects fonctionnels, les performances, la sécurité et de déploiement. Ils servent de référence tout au long des phases de développement et de tests.
2. Une phase de recette est organisée, durant laquelle les utilisateurs clés réalisent des tests d’acceptation pour vérifier la conformité des fonctionnalités.
Une fois que tous les critères sont satisfaits , une réunion d’acceptation officielle est tenue. Elle rassemble les représentants métiers, techniques et la direction, qui valident le livrable et autorisent sa mise en production.
Approbations signées
Date de signature